## Slide 1: Tema 2: Inicio del proyecto
Grado en Ingeniería Informática

## Slide 2: Proyecto: ¿Por qué se inicia proyectos?
Proyecto
Cumplir requisitos regulatorios, legales o sociales
Satisfacer las solicitudes o necesidades de interesados
Crear, mejorar, o reparar productos, procesos o servicios
Implementar o cambiar las estrategias de negocio o tecnológicas

## Slide 3: Adecuación/elección de un proyecto: DAFO (swot) analisis
Amenazas
Oportunidades
Debilidades
Fortalezas
Externo
Interno
Negativo
Positivo

## Slide 4: Adecuación/elección de un proyecto: DAFO (swot) analisis
Amenazas
Oportunidades
Debilidades
Fortalezas
Externo
Interno
Negativo
Positivo
Factores externos al proyecto que pueden afectar al proyecto. Se debe diseñar estrategias para evitarlas ¿Obstáculos? ¿Competencia? ¿Capital? ¿Eficiencia

## Slide 5: Adecuación/elección de un proyecto: DAFO (swot) analisis
Amenazas
Oportunidades
Debilidades
Fortalezas
Externo
Interno
Negativo
Positivo
Factores positivos que pueden ser aprovechados para el proyecto ¿Tendencias de mercado? ¿Coyuntura económica?
¿Cambios normativa?
¿Nueva tecnología?

## Slide 6: Adecuación/elección de un proyecto: DAFO (swot) analisis
Amenazas
Oportunidades
Debilidades
Fortalezas
Externo
Interno
Negativo
Positivo
Barreras o dificultades que la empresa ya tiene. Problemas internos. ¿Cómo superarlos?
Falta habilidades
Infraestructura obsoleta
Costes elevados
Poca rentabilidad
Etc.

## Slide 7: Adecuación/elección de un proyecto: DAFO (swot) analisis
Amenazas
Oportunidades
Debilidades
Fortalezas
Externo
Interno
Negativo
Positivo
Aspectos internos que permiten crear ventaja competitiva
Instalaciones
Servicio al cliente
Know-how
Recursos
Organización y cultura

## Slide 8: Conjunto de procesos de inicio del proyecto
Procesos relevantes en PMI:
  Elaborar el acta de constitución del proyecto
  Identificar a los interesados
  Establecer el equipo del proyecto (ISO 21500)

## Slide 9: Acta de constitución del proyecto
Deben participar personas interesadas
Es el documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto
Asigna un director de proyecto, que será la persona responsable de las decisiones del proyecto y su gestión
Se lleva a cabo una única vez
Al final se genera la acta de constitución del proyecto
También conocida como “Project Charter”

## Slide 10: Acta de constitución del proyecto
Contenidos I
Contenidos:
  Propósito del proyecto  Caso de negocio, plan estratégico, factores externos, un contrato, etc.
  Descripción de alto nivel del proyecto
  Límites del proyecto  Hasta donde va a llegar, qué incluye y qué no (alto nivel)
  Requisitos de alto nivel  Condiciones o requisitos que deben cumplirse para los interesados. Se detallarán más adelante también.
  Riesgos generales del proyecto
  Objetivos del proyecto y criterios de éxito  Se definen al menos para el alcance, temporalización, y coste. Opcionalmente calidad, seguridad y satisfacción. Se definen métricas para medir el éxito del proyecto.

## Slide 11: Acta de constitución del proyecto
Contenidos II
Contenidos:
  Resumen de los eventos temporales en el proyecto (alto nivel)
  Recursos preasignados  Dinero disponible para el proyecto inicialmente
  Lista de interesados clave  Una lista a alto nivel de gente y grupos que pueden influir en el éxito del proyecto, así como aquellos afectados por su éxito. Luego se detalla más
  Criterios de salida del proyecto  Bajo qué circunstancias cerraremos el proyecto
  Gestor de proyectos asignado, nivel de responsabilidad y autoridad
  Nombre de la organización que patroncina o autoriza el proyecto

## Slide 12: Proceso: desarrollar Acta de constitución del proyecto
Entradas
Documentos de negocio: Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
Acuerdos
Herramientas y técnicas
Juicio de expertos
Recopilación de datos: tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas
Salidas
Acta de constitución del proyecto
Registro de supuestos
Factores ambientales de la empresa
Activos de la organización
Habilidades interpersonales: Gestión de equipos, facilitación, gestión de reuniones
Reuniones
Fuente: PMIBok 6ta Edición

## Slide 13: Proceso: desarrollar Acta de constitución del proyecto
Entradas
Documentos de negocio: Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
Acuerdos
Herramientas y técnicas
Juicio de expertos
Recopilación de datos: tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas
Salidas
Acta de constitución del proyecto
Registro de supuestos
Factores ambientales de la empresa
Activos de la organización
Habilidades interpersonales: Gestión de equipos, facilitación, gestión de reuniones
Reuniones
Fuente: PMIBok 6ta Edición
Determina si los resultados del proyecto justifican la inversión

## Slide 14: Proceso: desarrollar Acta de constitución del proyecto
Entradas
Documentos de negocio: Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
Acuerdos
Herramientas y técnicas
Juicio de expertos
Recopilación de datos: tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas
Salidas
Acta de constitución del proyecto
Registro de supuestos
Factores ambientales de la empresa
Activos de la organización
Habilidades interpersonales: Gestión de equipos, facilitación, gestión de reuniones
Reuniones
Fuente: PMIBok 6ta Edición
Describe cómo y cuando se entregarán los beneficios

## Slide 15: Proceso: desarrollar Acta de constitución del proyecto
Entradas
Documentos de negocio: Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
Acuerdos
Herramientas y técnicas
Juicio de expertos
Recopilación de datos: tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas
Salidas
Acta de constitución del proyecto
Registro de supuestos
Factores ambientales de la empresa
Activos de la organización
Habilidades interpersonales: Gestión de equipos, facilitación, gestión de reuniones
Reuniones
Fuente: PMIBok 6ta Edición
Se establecen para definir la intención del proyecto. Pueden ser contratos, SLA, acuerdos verbales, u otros escritos. Se suele realizar con clientes externos

## Slide 16: Proceso: desarrollar Acta de constitución del proyecto
Entradas
Documentos de negocio: Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
Acuerdos
Herramientas y técnicas
Juicio de expertos
Recopilación de datos: tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas
Salidas
Acta de constitución del proyecto
Registro de supuestos
Factores ambientales de la empresa
Activos de la organización
Habilidades interpersonales: Gestión de equipos, facilitación, gestión de reuniones
Reuniones
Fuente: PMIBok 6ta Edición
Contexto de la empresa como los estándares de la industria, restricciones legales, condiciones de mercado, cultura de la organización, tolerancia al riesgo, etc.

## Slide 17: Proceso: desarrollar Acta de constitución del proyecto
Entradas
Documentos de negocio: Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
Acuerdos
Herramientas y técnicas
Juicio de expertos
Recopilación de datos: tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas
Salidas
Acta de constitución del proyecto
Registro de supuestos
Factores ambientales de la empresa
Activos de la organización
Habilidades interpersonales: Gestión de equipos, facilitación, gestión de reuniones
Reuniones
Fuente: PMIBok 6ta Edición
Procedimientos y políticas de la organización
Métodos de monitoreo e información
Información histórica

## Slide 18: Proceso: desarrollar Acta de constitución del proyecto
Entradas
Documentos de negocio: Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
Acuerdos
Herramientas y técnicas
Juicio de expertos
Recopilación de datos: tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas
Salidas
Acta de constitución del proyecto
Registro de supuestos
Factores ambientales de la empresa
Activos de la organización
Habilidades interpersonales: Gestión de equipos, facilitación, gestión de reuniones
Reuniones
Fuente: PMIBok 6ta Edición
Expertos en diferentes áreas como estrategia organizacional, gestión de beneficios, tecnología, estimación, y riesgos

## Slide 19: Proceso: desarrollar Acta de constitución del proyecto
Entradas
Documentos de negocio: Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
Acuerdos
Herramientas y técnicas
Juicio de expertos
Recopilación de datos: tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas
Salidas
Acta de constitución del proyecto
Registro de supuestos
Factores ambientales de la empresa
Activos de la organización
Habilidades interpersonales: Gestión de equipos, facilitación, gestión de reuniones
Reuniones
Fuente: PMIBok 6ta Edición
Recabar información de las distintas partes

## Slide 20: Proceso: desarrollar Acta de constitución del proyecto
Entradas
Documentos de negocio: Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
Acuerdos
Herramientas y técnicas
Juicio de expertos
Recopilación de datos: tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas
Salidas
Acta de constitución del proyecto
Registro de supuestos
Factores ambientales de la empresa
Activos de la organización
Habilidades interpersonales: Gestión de equipos, facilitación, gestión de reuniones
Reuniones
Fuente: PMIBok 6ta Edición
Alinear interesados con el proyecto, guiar un evento grupal hacia una decisión, y preparación de reuniones

## Slide 21: Proceso: desarrollar Acta de constitución del proyecto
Entradas
Documentos de negocio: Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
Acuerdos
Herramientas y técnicas
Juicio de expertos
Recopilación de datos: tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas
Salidas
Acta de constitución del proyecto
Registro de supuestos
Factores ambientales de la empresa
Activos de la organización
Habilidades interpersonales: Gestión de equipos, facilitación, gestión de reuniones
Reuniones
Fuente: PMIBok 6ta Edición
Se mantienen reuniones con los interesados para identificar objetivos, criterios de éxito, entregables clave, etc.

## Slide 22: Proceso: desarrollar Acta de constitución del proyecto
Entradas
Documentos de negocio: Caso de negocio y plan de gestión de beneficios
Acuerdos
Herramientas y técnicas
Juicio de expertos
Recopilación de datos: tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas
Salidas
Acta de constitución del proyecto
Registro de supuestos
Factores ambientales de la empresa
Activos de la organización
Habilidades interpersonales: Gestión de equipos, facilitación, gestión de reuniones
Reuniones
Fuente: PMIBok 6ta Edición
Posibles supuestos y restricciones a lo largo de la vida del proyecto

## Slide 23: Proceso: desarrollar Acta de constitución del proyecto
Ejercicio
¿Cuál de las siguientes entradas al proceso de desarrollo del acta de constitución del proyecto contiene información de factores exógenos que pueden influir en el desarrollo del proyecto?
Documentos de negocio
Acuerdos
Factores ambientales de la empresa
Activos de la organización

## Slide 24: Acta de constitución del proyecto
Ejemplo

## Slide 25: Acta de constitución del proyecto
Ejemplo

## Slide 26: ¡GRACIAS!
ESTADÍSTICA
UPV